Média salarial: analista de desenvolvimento de sistemas

R$ 4.900

<http://www.cbsi.net.br/2015/03/qual-e-media-salarial-dos-analistas-de.html>

Ponto de função

Saídas externas: 2 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domínio da informação** | **Contagem** | Simples | Médio | Complexo | Resultado |
| Entradas externas | 3 | **3** | **4** | **6** | 9 |
| Saídas externas | 2 | **4** | **5** | **7** | 8 |
| Consultas externas | 0 | **3** | **4** | **6** | 0 |
| Arquivos lógicos internos | 0 | **7** | **10** | **15** | 0 |
| Arquivos de interface externos | 0 | **5** | **7** | **10** | 0 |
|  |  |  |  | Total | 17 |

19

FP = ContagemTotal x (0,65 x 0,01 x soma(Fi))

FP = 17 x (0,65 x 0,01 x 19)

FP = 21

Para um desenvolvedor que tenha desempenho de 5 FP por mês é necessário 4,2 meses para o desenvolvimento completo do sistema, com um custo aproximado de R$ 20 500 (levando em consideração a média salarial encontrada de R$ 4 900.00, <http://www.cbsi.net.br/2015/03/qual-e-media-salarial-dos-analistas-de.html>)